Отчет

об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года за 2018 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года утверждена постановлением Администрации сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский от 10.01.2018 г №2-п. Программа разработана в целях создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения Старая Шентала.

Предусмотренные объемы финансирования программы на 2018 год составили 337 тыс. руб. Фактическое исполнение программы за 2018 год составило 209,9 тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Расходы бюджета поселения, тыс. руб. за 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями на организацию уличного освещения | 178 | 0 |  |
| 2 | Техническое содержание объектов уличного освещения (замена ламп, ремонт выключателей и пр.) | 129 | 200,4 |  |
| 3 | Проведение конкурса «Самый чистый двор» | 0 | 0 |  |
| 4 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории поселения | 0 | 0 |  |
| 5 | Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей; | 0 | 0 |  |
| 6 | Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб; | 0 | 0 |  |
| 7 | Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения; | 5 | 4 |  |
| 8 | Ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен в с.Старая Шентала | 0 | 0 |  |
| 9 | Содержание мест захоронения | 25 | 5,5 |  |
| Итого |  | 337 | 209,9 |  |

Целевые индикаторы и показатели,

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации

программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значения целевого показателя на 2018 | Фактическое значения целевого показателя за 2018 | Исполнитель | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономии бюджетных средств на оплату уличного освещения | руб. | 0 | 0 | АСП Старая Шентала | 0% |
| 2 | Постоянного уличного освещения |  | без откл. | без откл. | АСП Старая Шентала | 100% |
| 3 | Состояние территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей сельского поселения Туарма | балл | 6 | 9 | АСП Старая Шентала | 100% |
| 4 | Уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; | % | 60 | 80 | АСП Старая Шентала | 75% |
| 5 | Количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг водоснабжения; | Ед. | 5 | 15 | АСП Старая Шентала | 300% |
| 6 | Удельные затраты материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения; | % | 70 | 80 | АСП Старая Шентала | 142% |
| 7 | Обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов | Ед. |  |  | АСП Старая Шентала | 100% |
| 8 | Уровень общей рентабельности организаций коммунального комплекса. | % | 10 | 5 | АСП Старая Шентала | 50% |
| 9 | Уровень удовлетворенности населения состоянием благоустройства территории | балл | 8 | 9 | АСП Старая Шентала | 112,5% |

Глава сельского поселения Старая Шентала ________________________    Л.С.Фадеева

Исполнитель: Главный бухгалтер           _____________________________   М.Р.Сержантова