|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация**  **сельского поселения Старая Шентала**  **муниципального района**  **Шенталинский**  **Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от 11.01.2021 г. № 1-п** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  с. Старая Шентала ул. Советская, д.21  т.8(84652) 31-1-47 |  |

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2025 годы»**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, администрация сельского поселения Старая Шентала

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 – 2025 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Старая Шентала» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Старая Шентала сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глва сельсеого поселения Старая Шентала В.М. Дорожкин

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский Самарской области

от 11.01.2021 г. № 1-п

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2025 годы»

с. Старая Шентала

2021

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 – 2025 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 14.12.2020 |
| Основание для разработки Программы | * Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Постановление администрации сельского поселения Старая Шентала национальное от 31.10.2014 года № 22 « Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | **Цель программы:**  Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий  модернизация энергетического комплекса поселения , внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности  **Задачи программы:**  - проведение энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление дополнительных резервов энергосбережения  - обеспечение учета используемых энергоресурсов;  - снижение объема потребления энергоресурсов;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2021-2025 |
| Важнейшие индикаторы и показатели муниципальной программы | * доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения; * доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории * удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); * удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); |
| Перечень подпрограмм | - |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой | Общий объем финансирования Программы составляет  0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год –0тыс. руб.  2022 год –0 тыс.руб.  2023 год – 0 тыс. руб.  2024 год -0 тыс. руб.  2025год - 0 тыс. руб. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | * Экономия топливно-энергетических ресурсов; * обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; * снижение затрат на оплату энергоресурсов |

**1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной Программы**

Сельское поселение Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области (далее сельское поселение) включает в себя 11 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2021 года составляет 1010 человека.

На территории сельского поселения Старая Шентала расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала;

- Структурные подразделения ГБОУ ООШ «ОЦ» с.Старая Шентала: детский сад «Теремок» в с.Старая Шентала;

-ГБОУ ООШ с.Багана;

-Структурное подразделение ГБОУ ООШ с.Багана, детский сад «Журавленок»;

- СДК с. Старая Шентала;

- СДК с.Багана;

- СДК с. Крепость-Кондурча;

- Библиотека с. Старая Шентала;

- Библиотека с.Багана;

- Библиотека с. Крепость-Кондурча;

- ОПС с. Старая Шентала;

- ОПС с. Старая Шентала;

- ОПС с.Багана;

-ОПС с.Крепость-Кондурча

- Офис врача общей практики в с. Багана;

- Фельдшерский пункт с.Крепость-Кондурча;

- Модульный ФАП с.Старая Шентала

-Этнографический Музей имени М.И. Чевашева в с.Старая Шентала;

- Часовня в с.Старая Шентала

На территории функционируют Крестьянско- фермерское хозяйство: Бибаев А.Н. и сельхозпредприятия: ООО «Норд-Агро», ООО «Био-тон».

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ПАО "МРСК Волги" и АО «ССК» Шенталинский участок СЭС.

На территории сельского поселения имеется централизованные системы водоснабжение в с. Старая Шентала, с.Багана, с.Крепость-Кондурча. В остальных селах имеются индивидуальные колодцы и водозаборные скважины. Горячее водоснабжение отсутствует.

Газоснабжение в сельском поселении Старая Шентала в 5 населенных пунктах.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации сельского поселения Старая Шентала, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

В помещении администрации сельского поселения Старая Шентала водоснабжение и водоотведение имеется. Отопление газовое от центральной газовой котельной. Основными источниками потребления электроэнергии является оргтехника, освещение. В течении последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения.

На территории сельского поселения Старая Шентала установлено уличное освещение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

**2. Цели и задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Целью муниципальной Программы является**:**

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий

модернизация энергетического комплекса поселения, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

* проведение энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление дополнительных резервов энергосбережения
* обеспечение учета используемых энергоресурсов;
* снижение объема потребления энергоресурсов;
* сокращение расходов на оплату энергоресурсов.

Реализация программы позволит:

* Экономия топливно-энергетических ресурсов;
* обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
* снижение затрат на оплату энергоресурсов

Муниципальная программа рассчитана на 2021-2025 годы. Реализация программы предусмотрена один этап.

**3. Основные мероприятия муниципальной программы**

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Программа предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Проведение энергетического аудита зданий, находящихся на балансе администрации сельского поселения Старая Шентала;
2. Принятие нормативно правовых актов в области энергосбережения

3. Реализация мероприятий по энергосбережению на объектах уличного освещения:

3.1. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;

3.2. Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для уличного освещения;

4. Реализация мероприятий по энергосбережению в зданиях Старошенталинского, Баганинского СДК и Крепость-Кондурчинского СДК:

4.1. Замена ламп накаливания на светодиодные;

4.2. Утепление оконных проемов;

5. Реализация мероприятий по энергосбережению в здании администрации сельского поселения Старая Шентала:

5.1. Утепление оконных проемов, входной двери.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении

№2 к муниципальной программе.

1. **Целевые показатели муниципальной Программы**

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, выполнен в соответствии с разделом III «Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399.

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Старая Шентала рассчитываются следующим образом:

1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения (Дмо.ээ ), определяется по формуле:

Дмо.ээ = (ОПмо.ээ.учет / ОПмо.ээ.учет) х 100 (%),

где:

ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории сельского поселения электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч (в 2020 году – 39,8 тыс.кВт.ч);

ОПмо.ээ.учет - общий объем потребления (использования) на территории сельского поселения электрической энергии, тыс. кВт·ч (в 2020 году – 39,8 тыс. кВт\*ч);.

Дмо.ээ = (39,8/39,8) x 100 = 100 %

1.2. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории сельского поселения (Дмо.пг ), определяется по формуле:

Дмо.пг = (ОПмо.пг.учет / ОПмо.пг.учет) х 100 (%),

где:

ОПмо.пг.учет - объем потребления (использования) на территории сельского поселения природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. (в 2020 году – 41,34 тыс. куб.м);

ОПмо.пг.учет - общий объем потребления (использования) на территории сельского поселения природного газа, тыс. куб.м. (в 2020 году – 41,34 тыс. куб.м);.

Дмо.пг = (41,34/41,34) x 100 = 100%

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации сельского поселения Старая Шентала рассчитываются следующим образом:

2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Уээ.мо) определяется по формуле:

Уээ.мо = (ОПмо.ээ / Пмо (кВт·ч/кв. м),

где:

ОПмо.ээ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч (в 2020 году – 7 928 кВт.ч);

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м (в 2020 году – 1639 кв.м).

Уээ.мо = (7928 / 1639) = 4,83 кВт·ч/кв. м

2.2. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Упг.мо) определяется по формуле:

Упг.мо = (ОПмо.пг / Пмо (куб.м/кв. м),

где:

ОПмо.пг - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м (в 2020 году – 41 340 куб.м);

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м (в 2020 году – 1594 кв.м).

Уээ.мо = (41340 / 1639) = 25,2 куб.м/кв. м.

**5.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального района Шенталинский и бюджета сельского поселения Старая Шентала, объем бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов конкурсных отборов. Уровень софинансирования бюджета сельского поселения Старая Шентала будет определяться в каждом конкретном случае.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 0 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский на очередной год и плановый период.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в

Приложении 1.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский

Самарской области на 2021-2025 годы»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | 2020 (факт) | Значения целевого показателя (план) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. **Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * 1. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном** |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт/ч на кв.м. | 4,83 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
| * 1. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс. м3 на кв.м. | 25,2 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский

Самарской области на 2021-2025 годы»

**Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение энергетического аудита зданий, находящихся на балансе администрации сельского поселения Старая Шентала; | 2021-2025 | Оценка энергоэффективности. Исполнение Федерального закона  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Принятие нормативно правовых актов в области энергосбережения | 2021-2025 |
| 3 | Реализация мероприятий по энергосбережению на объектах уличного освещения: |  |  |
| 3.1. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие; | 2021-2025 | Снижение объемов потребления электроэнергии |
| 3.2. | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для уличного освещения; | 2021-2025 | Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии |
| 4 | Реализация мероприятий по энергосбережению в здании Старошенталинского Баганинского и Крепость-Кондурчинского СДК: |  |  |
| 4.1. | Замена ламп накаливания на светодиодные; | 2021-2025 | Снижение объемов потребления электроэнергии |
| 4.2. | Утепление оконных проемов; | 2021-2025 | Снижения объемов потребления природного газа на отопление. |
| 5 | Реализация мероприятий по энергосбережению в здании администрации сельского поселения Старая Шентала: |  |  |
| 5.1. | Утепление оконных проемов, входной двери. | 2021-2025 | Снижения объемов потребления природного газа на отопление. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский

Самарской области на 2021-2025 годы»

**Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение энергетического аудита зданий, находящихся на балансе администрации сельского поселения Старая Шентала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принятие нормативно правовых актов в области энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реализация мероприятий по энергосбережению на объектах уличного освещения: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Реализация мероприятий по энергосбережению в здании Старошенталинского Баганинского и Крепость-Кондурчинского СДК: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена ламп накаливания на светодиодные; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Утепление оконных проемов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реализация мероприятий по энергосбережению в здании администрации сельского поселения Старая Шентала: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Утепление оконных проемов, входной двери. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |